## Slide 1
项目组进度汇报
网安组
2021/3/20

## Slide 2
人员名单
2021/3/20
项目组进度汇报——网安组
年级 | 组员
研三 | 谢威
研二 | 王淇营，宋泽慧
研一 | 陆国航
大四 | 刘羿
大三 | 李瑞源，赵晓刚，董瑞华，卢玮
大二 | 娄峥，陈逸飞，孙堃，严宇，周辰宇
大一 | 艾沐，赵睿

## Slide 3
项目组架构
2021/3/20
项目组 | 小组 | 子模块 | 负责人 | 小组成员 |  | 
网安组 （陆国航） | 机理分析 （董瑞华） | 工具分析 | 董瑞华 | 孙堃 |  | 
 |  | 工具分类 | 刘羿 | 董瑞华 |  | 
 | 工具检测 （陈逸飞） | Suricata检测 | 陈逸飞 | 赵睿 |  | 
 |  |  |  | 艾沐 |  | 
 |  | Zeek检测 | 陈逸飞 | 娄峥 |  | 
 |  |  |  | 赵睿 |  | 
 |  |  |  | 艾沐 |  | 
 | 防御系统 （陆国航） | MTDPS开发 | 陆国航 | 董瑞华 |  | 
 |  |  |  | 刘羿 |  | 
 |  |  |  | 陈逸飞 |  | 
 |  | AI模型论文 | 李瑞源 | 宋泽慧 |  | 
 |  | AI模型高性能IO | 卢玮 | 赵晓刚 | 周辰宇 | 
 |  |  |  | 王淇营 |  | 

## Slide 4
网安组进度汇报
机理分析
2021/3/20

## Slide 5
人员名单
年级 | 组员
大四 | 刘羿
大三 | 董瑞华
大二 | 孙堃
网安组进度汇报——机理分析
2021/3/20

## Slide 6
网安组进度汇报——机理分析
本周情况
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
工具分析 | 董瑞华 | 1. 完成ramsay攻击原理分析文档(孙堃)
工具分类论文 | 刘羿 | 1. 完成论文开题
2021/3/20

## Slide 7
网安组进度汇报——机理分析
进度展示
Chart: 
| 工具分类论文 | 工具分析
已完成 | 0.26 | 0.94
上周计划 | 0.26 | 0.94
总进度 | 1 | 1
2021/3/20

## Slide 8
网安组进度汇报——机理分析
下周计划
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
工具分析 | 董瑞华 | 1. 对ramsay进行逆向分析(孙堃) 2. 向kt3确认后续工具分析需求
工具分类论文 | 刘羿 | 1. 参考CVSS建立数值化评分模型(董瑞华) 2. 对评分模型进行实现(刘羿)
2021/3/20

## Slide 9
Chart: 
| 董瑞华 | 刘羿 | 孙堃
工作量 | 20 | 15 | 15
印象分 | 84 | 75 | 70
2021/3/20
网安组进度汇报—机理分析
组员评价
工作量基准线

## Slide 10
网安组进度汇报
工具检测
2021/3/20

## Slide 11
人员名单
年级 | 组员
大二 | 娄铮，陈逸飞
大一 | 艾沐，赵睿
2021/3/20
网安组进度汇报—入侵检测

## Slide 12
2021/3/20
网安组进度汇报—入侵检测
本周情况
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
工具检测 | 陈逸飞 | Zeek 工具检测补全计划，目前已新增完成CVE-2018-1111、CVE-2014-6271、NOPEN三款工具的规则编写及测试。 Suricata 因无新工具处在暂停状态

## Slide 13
2021/3/20
网安组进度汇报—入侵检测
进度展示-工具检测
Chart: 
| Zeek 工具检测补全计划
已完成 | 0.73
上周计划 | 0.73
总进度 | 1

## Slide 14
2021/3/20
网安组进度汇报—入侵检测
下周计划
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
工具检测 | 陈逸飞 | 继续推进 Zeek 工具检测补全计划 着手知识产权撰写

## Slide 15
Chart: 
| 艾沐 | 赵睿 | 娄峥
工作量 | 10 | 15 | 14
印象分 | 75 | 84 | 82
2021/3/20
网安组进度汇报—入侵检测
组员评价
工作量基准线

## Slide 16
网安组进度汇报
MTDPS开发
（恶意流量检测防御系统）
2021/3/20

## Slide 17
人员名单
年级 | 组员
研一 | 陆国航
大四 | 刘羿
大三 | 董瑞华
大二 | 陈逸飞，严宇
网安组进度汇报——MTDPS
2021/3/20

## Slide 18
网安组进度汇报——MTDPS
本周情况
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
MTDPS测试环境 搭建 | 陆国航 | 完成tower端自动化部署脚本
MTDPS功能开发 | 董瑞华 | 1.完成Tower端动态规则加载开发 2. 和kt1对接工具成链工作
ZSL模型文档撰写 | 陆国航 | 1. 阅读相关参考文献，等待和BD方面沟通
2021/3/20

## Slide 19
网安组进度汇报——MTDPS
进度展示
Chart: 
| 部署与测试 | MTDPS后端 | MTDPS展示 | 总进度
已完成 | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.5225
上周计划 | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.5225
总进度 | 1 | 1 | 1 | 1
2020.10.01~2021.05.01
2021/3/20
2020.11.01~2021.05.01
2020.11.01~2021.04.01
2020.12.11~2020.12.25

## Slide 20
网安组进度汇报——MTDPS
下周计划
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
MTDPS测试环境 搭建 | 陆国航 | 完成自动化部署脚本 测试系统功能完整性
MTDPS新功能开发 | 董瑞华 | 2.继续后端控制功能开发 (陈逸飞，娄峥，严宇)
ZSL模型文档撰写 | 陆国航 | 1. 继续阅读参考文献，搭建文档框架
2021/3/20

## Slide 21
Chart: 
| 陆国航 | 刘羿 | 董瑞华 | 陈逸飞 | 严宇
工作量 | 25 | 5 | 15 | 25 | 20
印象分 | 80 | 60 | 65 | 85 | 80
网安组进度汇报——MTDPS
组员评价
工作量基准线
2021/3/20
工作量在其它模块

## Slide 22
网安组进度汇报
深度学习
2021/3/20

## Slide 23
人员名单
年级 | 组员
研三 | 谢威
研二 | 宋泽慧
大三 | 李瑞源
网安组进度汇报——深度学习
2021/3/20

## Slide 24
网安组进度汇报——深度学习
本周情况
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
AI模型及部署 | 李瑞源 | 1.确定模型结构； 2.完成论文对比实验 3.tensorflow版本修改
速分模型 | 谢威 | 1.调研撰写毕业论文
2021/3/20

## Slide 25
网安组进度汇报——深度学习
进度展示
2021/3/20
Chart: 
| 速分模型 | AI模型 | 总进度
已完成 | 0.3 | 0.72 | 0.74
上周计划 | 0.3 | 0.72 | 0.74
总进度 | 1 | 1 | 1

## Slide 26
网安组进度汇报——深度学习
下周计划
2021/3/20
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
AI模型及部署 | 李瑞源 | 1.绘制模型结构图 2.分析实验结果 3.撰写论文剩余部分
速分模型 | 谢威 | 1.进行毕业论文撰写

## Slide 27
网安组进度汇报——深度学习
组员评价
2021/3/20
Chart: 
| 宋泽慧 | 谢威 | 李瑞源
工作量 | 20 | 20 | 26
印象分 | 80 | 75 | 85

## Slide 28
网安组进度汇报
高性能IO
2021/3/20

## Slide 29
人员名单
年级 | 组员
研二 | 王淇营
大三 | 卢玮，赵晓刚
2021/3/20
网安组进度汇报—高性能IO

## Slide 30
2021/3/20
网安组进度汇报—高性能IO
本周情况
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
CERT真实环境流量检测 | 赵晓刚、周辰宇 | 1. 进行netmap模式与非netmap模式流量的对比测试，找到丢包问题的原因
AI模型部署落地论文 | 卢玮、王淇营 | 1. 讨论确定AI模型部署系统的新框架 2. 对C API进行使用测试 3. 流量处理框架的设计，完成60%编码工作

## Slide 31
2021/3/20
网安组进度汇报—高性能IO
进度展示-高性能IO
Chart: 
| CERT真实环境流量检测 | AI模型部署 | AI模型部署落地论文
已完成 | 0.55 | 0.7 | 0.28
上周计划 | 0.55 | 0.7 | 0.28
总进度 | 1 | 1 | 1

## Slide 32
2021/3/20
网安组进度汇报—高性能IO
下周计划
子模块名 | 负责人 | 子模块进展情况
CERT真实环境流量检测 | 赵晓刚、周辰宇 | 1. 进行在远程服务器上的测试
AI模型部署落地论文 | 卢玮、王淇营 | 1. 完成部署框架的重构

## Slide 33
Chart: 
| 王淇营 | 卢玮 | 赵晓刚 | 周辰宇
工作量 | 32 | 32 | 18 | 10
印象分 | 80 | 80 | 75 | 70
2021/3/20
网安组进度汇报—高性能IO
组员评价
工作量基准线

## Slide 34
项目组进度汇报——网安组
2021/3/20
工作时长统计